|  |  |
| --- | --- |
| 1、2019年6月24日 今日任务 | |
| 需求分析 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 全体人员 | 需求讨论，需求分析 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2、2019年6月25日 今日任务 | |
| 需求分析 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 全体人员 | 编写需求说明书 |
| 全体人员 | 确认需求说明书 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3、2019年6月26日 今日任务 | |
| 模型设计 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 全体人员 | E-R模型讨论 |
| 黄金泽、蒙坚 | E-R模型实现 |
| 冯钰臻 | 数据库表设计 |

|  |  |
| --- | --- |
| 4、2019年6月27日 今日任务 | |
| 模型设计 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 全体人员 | E-R模型再次讨论 |
| 黄金泽、蒙坚 | E-R模型修改 |
| 冯钰臻 | 修改数据库表设计 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5、2019年6月28日 今日任务 | |
| 概要设计 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 黄金泽、蒙坚、李杰 | 体系结构设计、功能模块设计 |
| 冯钰臻、曾俊雄 | 数据库设计 |
| 钱文震 | 界面设计 |

|  |  |
| --- | --- |
| 6、2019年6月29日 今日任务 | |
| 详细设计、开发环境配置 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚、李杰 | 界面详细设计 |
| 冯钰臻、曾俊雄 | 客户端详细设计 |
| 钱文震、黄金泽 | 管理员端详细设计 |
| 蒙坚、李杰、冯钰臻、曾俊雄 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 7、2019年6月29日 今日任务 | |
| 编码规范、模块划分、模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 全体人员 | 编码规范 |
| 全体人员 | 模块划分 |
| 蒙坚、李杰、冯钰臻、曾俊雄 | 模块编写 |

|  |  |
| --- | --- |
| 8、2019年6月30日 今日任务 | |
| 模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚、李杰 | 前端开发（登录子系统） |
| 冯钰臻、曾俊雄 | 后台开发（登录子系统） |

|  |  |
| --- | --- |
| 9、2019年7月1日 今日任务 | |
| 模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚 | 前端开发（管理子系统） |
| 冯钰臻 | 后台开发（管理子系统） |

|  |  |
| --- | --- |
| 10、2019年7月2日 今日任务 | |
| 模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚 | 前端开发（教师子系统） |
| 冯钰臻 | 后台开发（教师子系统） |

|  |  |
| --- | --- |
| 11、2019年7月3日 今日任务 | |
| 模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚 | 前端开发（学生子系统） |
| 冯钰臻 | 后台开发（学生子系统） |

|  |  |
| --- | --- |
| 11、2019年7月4日 今日任务 | |
| 模块编写 | |
| 执行人 | 具体任务 |
| 蒙坚、冯钰臻 | 系统测试 |